Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

29.07.201919:07

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

29 июля отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Пахомова И.В. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь. Работы проводились: - группой ручной очистки обследована территория площадью6300 м2 (0,63 га); - группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV - 4 очищена территория площадью2000 м2 (0,2 га). Обнаружено 60 взрывоопасных предметов, в том числе: - 152 мм артиллерийский снаряд - 2 шт.; - 23 мм артиллерийский снаряд - 54 шт.; - 82 мм минометная мина - 4 шт. С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 350 350м2 (35,03 га) и всего обнаружено 1016 взрывоопасных предметов. № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ 1. 152 мм артиллерийский снаряд- 2 44 2. 76 мм артиллерийский снаряд - 15 3. 45 мм артиллерийский снаряд - 74 4. 37 мм артиллерийский снаряд - 131 5. 23 мм артиллерийский снаряд 54 700 6. 12,7 мм артиллерийский снаряд - 1 7. 82 мм минометная мина 4 14 8. 50 мм минометная мина - 12 9. Взрыватель к артиллерийскому снаряду - 16 10. Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда - 1 11. Шомпольная граната - 1 12. Граната Ф-1 - 1 13. РПГ-40 - 4 14. Шпрингмина 35 - 1 15. осколочная авиабомба АО-2,5 - 1 ВСЕГО: 60 1016

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026