Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

12.08.201920:08

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

12 августаотряд Центра «Лидер» под руководством полковника Пахомова И.В.продолжил выполнение мероприятия по проведению пиротехническихработ, связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территорииКерченской крепости города Керчь. Работы проводились: - группой ручной очистки обследована территория площадью7500 м2 м2 (0,75 га); - группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV - 4 очищена территория площадью 2000 м2(0,2 га). Обнаружено 1500 взрывоопасных предметов, в том числе: авиационная бомба АО-2,5 - 1500 шт. С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 468 250м2 (46,82 га) и всего обнаружено 3525 взрывоопасныхпредметов. № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ 1. Осколочная фугасная авиабомба ОФАБ-100 - 1 2. Фугасная авиационная бомба ФАБ-50 - 1 3. Авиабомба АО-2,5 1500 1704 4. Противотанковая авиационная бомба ПТАБ-2,5 - 3 5. Взрыватель к авиационной бомбе АВ-1 - 2 6. Авиационный взрыватель универсальный - 7 7. Фрагмент авиационной бомбы АО-10 - 2 8. 152 мм артиллерийский снаряд - 54 9. 122 мм артиллерийский снаряд - 7 10. 120 мм артиллерийский снаряд - 2 11. 76 мм артиллерийский снаряд - 23 12. 45 мм артиллерийский снаряд - 81 13. 37 мм артиллерийский снаряд - 169 14. 23 мм артиллерийский снаряд - 1398 15. 12,7 мм артиллерийский снаряд - 1 16. 82 мм минометная мина - 21 17. 50 мм минометная мина - 17 18. Взрыватель к артиллерийскому снаряду - 16 19. Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда - 1 20. Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда - 1 21. Реактивный снаряд РС-82 - 2 22. Шомпольная граната - 1 23. Граната Ф-1 - 1 24. Ручная граната РГД-33 - 3 25. РПГ-40 - 6 26. Шпрингмина 35 - 1 ВСЕГО: 1500 3525

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026