Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 13.08.201920:08 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| 13 августаотряд Центра «Лидер» под руководством полковника Пахомова И.В.продолжил выполнение мероприятий по проведению пиротехническихработ, связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территорииКерченской крепости города Керчь.  Работы проводились:  - группой ручной очистки обследована территория площадью 7300 м2(0,73 га);  - группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV - 4 очищена территория площадью 2000 м2(0,2 га).     Обнаружено 1000 взрывоопасных предметов (авиационная бомбаАО-2,5).  Обнаруженные отрядом взрывоопасные предметы:  - в количестве 1700 штук, переданы ФГКУ «Специальный морской отрядГлавного управления МЧС России по Республике Крым», по актамприема-передачи для уничтожения;  - в количестве 187 штук, переданы инженерно-саперному батальону МОРФ (в/ч 96404), по актам приема-передачи для дальнейшегоуничтожения.        С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 477 550м2 (47,75 га) и всего обнаружено 4525 взрывоопасныхпредметов.     №  п/п  Наименование обнаруженных  ВОП  Кол-во ВОП  за рабочую смену  Итого с начала работ    Осколочная фугасная авиабомба ОФАБ-100  -  1    Фугасная авиационная бомба ФАБ-50  -  1    Авиабомба АО-2,5  1000  2704    Противотанковая авиационная бомба ПТАБ-2,5  -  3    Взрыватель к авиационной бомбе АВ-1  -  2    Авиационный взрыватель универсальный  -  7    Фрагмент авиационной бомбы АО-10  -  2    152 мм артиллерийский снаряд  -  54    122 мм артиллерийский снаряд  -  7    120 мм артиллерийский снаряд  -  2    76 мм артиллерийский снаряд  -  23    45 мм артиллерийский снаряд  -  81    37 мм артиллерийский снаряд  -  169    23 мм артиллерийский снаряд  -  1398    12,7 мм артиллерийский снаряд  -  1    82 мм минометная мина  -  21    50 мм минометная мина  -  17    Взрыватель к артиллерийскому снаряду  -  16    фрагмент 76 мм артиллерийского снаряда  -  1    Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда  -  1    Реактивный снаряд РС-82  -  2    Шомпольная граната  -  1    Граната Ф-1  -  1    Ручная граната РГД-33  -  3    Ручная граната РПГ-40  -  6    Шпрингмина 35  -  1  ВСЕГО:  1000              4525 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |