Проведение пиротехнических работ в Ржевском районе Тверскойобласти

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 02.09.201919:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Ржевском районе Тверскойобласти** |
|  |
| 2 сентябряотряд Центра «Лидер» под руководством полковника Козлова М.Г.продолжил выполнение мероприятия по проведению пиротехническихработ, связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасныхпредметов на территории Ржевского района Тверской области. Проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK-ING MV-4 для обеспечения работы группы ручногоразминирования, площадью 0,98 га (9800 м2);группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 1,47 га (14700 м2).   Обнаружено 4 взрывоопасных предмета:76 мм артиллерийский снаряд – 1 шт.;82 мм минометная мина – 3 шт.   С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 99 600м2 (9,96 га) и всего обнаружено 25 взрывоопасных предметов. №п/пНаименование обнаруженныхВОПКол-во ВОПза рабочую сменуИтогос начала работ1.50 мм минометная мина-32. 82 мм минометная мина3 3 3. Взрыватель к артиллерийскому снаряду-34.Ручная граната РГД-33-45. Ручная граната Ф-1- 1 6. 45 мм артиллерийский снаряд-57. 76 мм артиллерийский снаряд1 1 8.Ружейная граната 30 мм- 3 9. Взрыватель к минометной мине- 1 10. Фрагмент 45 мм артиллерийского снаряда с гильзой- 1 ВСЕГО:425 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |