Проведение пиротехнических работ в Ржевском районе Тверскойобласти

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 02.09.201919:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Ржевском районе Тверскойобласти** |
|  |
| 2 сентябряотряд Центра «Лидер» под руководством полковника Козлова М.Г.продолжил выполнение мероприятия по проведению пиротехническихработ, связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасныхпредметов на территории Ржевского района Тверской области.     Проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK-ING MV-4 для обеспечения работы группы ручногоразминирования, площадью 0,98 га (9800 м2);  группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 1,47 га (14700 м2).           Обнаружено 4 взрывоопасных предмета:  76 мм артиллерийский снаряд – 1 шт.;  82 мм минометная мина – 3 шт.           С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 99 600м2 (9,96 га) и всего обнаружено 25 взрывоопасных предметов.     №  п/п  Наименование обнаруженных  ВОП  Кол-во ВОП  за рабочую смену  Итого с начала работ  1. 50 мм минометная мина  -  3  2. 82 мм минометная мина  3 3 3. Взрыватель к артиллерийскому снаряду  -  3  4. Ручная граната РГД-33  -  4  5. Ручная граната Ф-1  - 1 6. 45 мм артиллерийский снаряд  -  5  7. 76 мм артиллерийский снаряд  1 1 8. Ружейная граната 30 мм  - 3 9. Взрыватель к минометной мине  - 1 10. Фрагмент 45 мм артиллерийского снаряда с гильзой  - 1 ВСЕГО:  4  25 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |