Проведение пиротехнических работ в Ржевском районе Тверскойобласти

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 09.09.201920:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Ржевском районе Тверскойобласти** |
|  |
| 9 сентябряотряд Центра «Лидер» под руководством полковника Козлова М.Г.продолжил выполнение мероприятий по проведению пиротехническихработ, связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасныхпредметов на территории Ржевского района Тверской области. Выполненные мероприятия:- группой ручного разминирования, обследован участок местностиобщей площадью 1,82 га (18200 м2), обнаружено 11 ВОП:76 мм артиллерийский снаряд – 2 шт.,75 мм артиллерийский снаряд – 2 шт.,45 мм артиллерийский снаряд – 2 шт.,37 мм артиллерийский снаряд – 2 шт.,фрагмент 82 мм минометной мины – 1 шт.,взрыватель к артиллерийскому снаряду – 2 шт.;- проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK-ING MV-4 для обеспечения работы группы ручногоразминирования, площадью 1,35 га (13500 м2).    С нарастающим итогом обследована территория общейплощадью 26,4 га (264 000 м2) и обнаружено 74 ВОП. №п/пНаименование обнаруженныхВОПКол-во ВОПза рабочую сменуИтогос начала работ  50 мм минометная мина-6  82 мм минометная мина-9  120 мм минометная мина-1  Фрагмент 82 мм минометной мины11  Взрыватель к артиллерийскому снаряду29  Ручная граната РГД-33-6  Ручная граната Ф-1-1  Фрагмент ручной гранаты РГД-33 с запалом-2  37 мм артиллерийский снаряд22  45 мм артиллерийский снаряд212  76 мм артиллерийский снаряд25  75 мм артиллерийский снаряд22  20 мм артиллерийский снаряд-1  23 мм артиллерийский снаряд-1  Ружейная граната 30 мм-3  Взрыватель к минометной мине-2  Фрагмент 45 мм артиллерийского снаряда с гильзой-1  Фрагмент 76 мм артиллерийского снаряда-5  Фрагмент 45 мм артиллерийского снаряда-4  Зажигательная авиабомба ЗАБ-2,5-1-1ВСЕГО:1174 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |