Отряды Центра приступили к работам по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Тверской области

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

02.07.202021:07

Отряды Центра приступили к работам по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Тверской области

Личный составотрядов Центра приступил к проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Тверской области. 2 июля отрядом выполняющим работы на территории Ржевского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов. Проведена механизированная очисткаместности от растительности робототехническим средством DOK-INGMV-4 для работы группы ручного разминирования, площадью 1,4 га(14000 м2). Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 0,73 га (7300 м2). Обнаружено 8 взрывоопасных предметов. 2 июля отрядом выполняющим работы на территории Оленинского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов. Проведена механизированная очисткаместности от растительности робототехническим средством DOK-INGMV-4 для работы группы ручного разминирования, площадью 0,3 га(3000 м2). Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 0,73 га (7300 м2). Обнаружено 11 взрывоопасных предметов.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026