Проведение пиротехнических работ в Тверской области

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 03.07.202021:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области** |
|  |
| Личный составотрядов Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Тверской области.  3 июля отрядом выполняющим работы на территории Ржевского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов. Проведена механизированная очисткаместности от растительности робототехническим средством DOK-INGMV-4 для работы группы ручного разминирования, площадью 0,98 га(9800 м2).  Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 0,88 га (8800 м2).  Обнаружено 10 взрывоопасных предметов.  С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 16 100м2 (1,61 га) и всего обнаружено 18 взрывоопасных предметов.        3 июля отрядом выполняющим работы на территории Оленинского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов. Проведена механизированная очисткаместности от растительности робототехническим средством DOK-INGMV-4 для работы группы ручного разминирования, площадью 0,85 га(8500 м2).  Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 1,58 га (15800 м2).  Обнаружено 13 взрывоопасных предметов.  С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 15 800м2 (1,58 га) и всего обнаружено 24 взрывоопасных предмета. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |