Проведение пиротехнических работ в Тверской области

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 06.07.202019:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области** |
|  |
| Личный составотрядов Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Тверской области.  6 июля отрядом выполняющим работы на территории Ржевского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов. Проведена механизированная очисткаместности от растительности робототехническим средством DOK-INGMV-4 для работы группы ручного разминирования, площадью 1,5 га(15000 м2).  Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 1,03 га (10300 м2).  Обнаружено 9 взрывоопасных предметов.  С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 3,47 га(34700 м2) и всего обнаружено 33 взрывоопасных предмета.        6 июля отрядом выполняющим работы на территории Оленинского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов. пиротехнической группой ручной очисткиместности обследована территория площадью 0,84 га (8 400 м2).  Обнаружено 18 взрывоопасных предметов.  С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 3,26 га(32600 м2) и всего обнаружено 58 взрывоопасных предметов.  При проверке участка местности группой ручного разминированияобнаружены останки восьми бойцов РККА. Место обнаружения останковбыло огорожено и передано представителю Оленинского поисковогоотряда «Орел» для проведения мероприятий по перезахоронению. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |