Проведение пиротехнических работ в Тверской области

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 09.07.202019:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области** |
|  |
| Личный составотрядов Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Тверской области.  9 июля отрядом выполняющим работы на территории Ржевского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов. Проведена механизированная очисткаместности от растительности робототехническим средством DOK-INGMV-4 для работы группы ручного разминирования, площадью 1,1 га(11000 м2).  Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 1,02 га (10200 м2).  Обнаружено 27 взрывоопасных предметов.  С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 6,53 га(65300 м2) и всего обнаружено 94 взрывоопасных предмета.        9 июля отрядом выполняющим работы на территории Оленинского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов. Пиротехнической группой ручной очисткиместности обследована территория площадью 1,17 га (11700 м2).  Обнаружено 16 взрывоопасных предметов.  С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 6,23 га(62300 м2) и всего обнаружено 108 взрывоопасных предметов. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |