Проведение пиротехнических работ в Тверской области

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 16.07.202020:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области** |
|  |
| Личный составотрядов Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Тверской области.  16 июля отрядом выполняющим работы на территории Ржевского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов.  Проведена механизированная очистка местности от растительностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для работы группы ручногоразминирования, площадью 1,1 га (1100 м2).  Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 0,95 га (9500 м2). С нарастающим итогомобследована территория общей площадью 12,36 га (123600 м2).  Всего обнаружено 232 взрывоопасных предмета.     16 июля отрядом выполняющим работы на территории Оленинского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов.  Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 0,93 га (9300 м2).  С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 11,91 га(119100 м2).  Всего обнаружено 224 взрывоопасных предмета. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |