Проведение пиротехнических работ в Тверской области

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 19.07.202012:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области** |
| Личный составотрядов Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Тверской области.18 июля отрядом выполняющим работы на территории Ржевского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов.Проведена механизированная очистка местности от растительностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для работы группы ручногоразминирования, площадью 1 га (10000 м2).Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 0,95 га (9500 м2). С нарастающим итогомобследована территория общей площадью 14,3 га (143000 м2).Всего обнаружено 269 взрывоопасных предметов. 18 июля отрядом выполняющим работы на территории Оленинского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов.Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 0,81 га (8100 м2).С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 13,47 га(134700 м2).Всего обнаружено 259 взрывоопасных предметов. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |