Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

19.07.202012:07

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Личный составотрядов Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым. 18 июля отрядом выполняющим работы на территории Республики Крымбыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов. Проведена механизированная очистка местности от растительностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для работы группы ручногоразминирования, площадью 1 500 м2 (0,1 га). Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 2900 м2 (0,29 га). С нарастающим итогомобследована территория общей площадью 0,57 га (5700 м2). Всего обнаружено 88 взрывоопасных предметов.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026