Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

20.07.202020:07

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Личный составотрядов Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым. 20 июля отрядом выполняющим работы на территории Республики Крымбыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов. Проведена механизированная очистка местности от растительностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для работы группы ручногоразминирования, площадью 3 000 м2 (0,3 га). Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 5 000 м2 (0,5 га). С нарастающим итогомобследована территория общей площадью 1,07 га (10 700 м2). Всего обнаружено 148 взрывоопасных предметов.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025