Проведение пиротехнических работ в Тверской области

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 22.07.202020:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области** |
|  |
| Личный составотрядов Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Тверской области.  22 июля отрядом выполняющим работы на территории Ржевского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов.  Проведена механизированная очистка местности от растительностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для работы группы ручногоразминирования, площадью 1,2 га (12000 м2).  Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 0,99 га (9900 м2). С нарастающим итогомобследована территория общей площадью 17,27 га (172700 м2).  Всего обнаружено 353 взрывоопасных предмета.     22 июля отрядом выполняющим работы на территории Оленинского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов.  Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 1,01 га (10100 м2).  С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 16,36 га(163600 м2).  Всего обнаружено 322 взрывоопасных предмета. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2024 |