Проведение пиротехнических работ в Тверской области

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 25.07.202021:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области** |
|  |
| Личный составотрядов Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Тверской области.  25 июля отрядом выполняющим работы на территории Ржевского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов. Пиротехнической группой ручной очистки местностиобследована территория площадью 1,32 га (13200 м2). С нарастающимитогом обследована территория общей площадью 20,54 га (205400 м2).Всего обнаружено 458 взрывоопасных предметов.  25 июля отрядом выполняющим работы на территории Оленинского районабыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов. Пиротехнической группой ручной очистки местностиобследована территория площадью 0,99 га (9900 м2). С нарастающимитогом обследована территория общей площадью 20,65 га (206500 м2).Всего обнаружено 427 взрывоопасных предметов. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |