Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 04.08.202017:08 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| Личный составотряда Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым.4 августа отрядом выполняющим работы натерритории Республики Крым были выполненымероприятия по очистке местности от взрывоопасных предметов.Проведена механизированная очистка местности от растительностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для работы группы ручногоразминирования, площадью 4 000 м2 (0,4 га).Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 7 300 м2 (0,73 га). С нарастающим итогомобследована территория общей площадью 9,98 га (99 800 м2).Всего обнаружено 877 взрывоопасных предметов. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |