Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 13.08.202019:08 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| **Личный состав отряда Центра продолжаетпроведение пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов на территории РеспубликиКрым.**    13 августа проведена механизированная очистка местностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для обеспечения работыгрупп ручного разминирования площадью 4 000 м2 (0,4 га)Нарастающим итогом очищено 8,35 га (83 500 м2).  Группами ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 7 000 м2 (0,7 га), обнаружено 78 ВОП.   Водолазными специалистами отряда осуществлено 2 спуска общейпродолжительностью 4 часа, обследована акватория Керченскогопролива площадью 750 м2. ВОП не обнаружено.  Нарастающим итогом обследовано 15,65 га (156 500 м2) иобнаружено 1454 взрывоопасных предмета. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |