Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 17.08.202019:08 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| Личный составотряда Центра продолжает проведение пиротехнических работ вРеспублике Крым. 17 августа проведена механизированная очисткаместности робототехническим средством DOK-ING MV-4 для обеспеченияработы групп ручного разминирования площадью 4 000 м2 (0,4 га)(нарастающим итогом очищено 9,45 га (94 500 м2). Группамиручного разминирования, обследован участок местности общей площадью6 800 м2 (0,68 га), обнаружено 89 взрывоопасных предметов(далее-ВОП). Нарастающим итогом обследовано 17,68 га (176 800 м2) иобнаружено 1732 ВОП.  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |