Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 21.08.202023:08 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| Личный составпиротехнического отряда Центра продолжает проведение работ попоиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов (далее - ВОП) вРеспублике Крым.21 августа проведена механизированная очистка местностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для обеспечения работыгрупп ручного разминирования площадью 4 000 м2 (0,4 га)(нарастающим итогом очищено 11,05 га (110 500 м2).Группами ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 6 800 м2 (0,68 га), обнаружено 101 ВОП (нарастающим итогомобследовано 20,46 га (204 600 м2) и обнаружено 2097 ВОП.Водолазными специалистами отряда осуществлялось 3 спускапродолжительностью 4 часа, обследовано 500 м2 Керченского пролива(всего проведено 5 спусков общей продолжительностью 8 часов,обследована акватория Керченского пролива площадью 1250 м2).Обнаружено 5 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |