Проведение пиротехнических и специальных водолазных работ наакватории Балтийского моря

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

21.08.202023:08

Проведение пиротехнических и специальных водолазных работ наакватории Балтийского моря

Водолазныеспециалисты Центра продолжают работу на акватории Балтийскогоморя. 21 августа проведены работы по поиску и подъему взрывоопасныхпредметов (далее - ВОП) с затонувшего судна. Было выполнено 12спусков общей продолжительностью 21 час (нарастающим итогом – 65спусков общей продолжительностью 104 часа). К проведению работ привлекались 12 специалистов ФГКУ «ЦСООР«Лидер», 11 специалистов Балтийского поисково-спасательного отрядаи 3 единицы плавательных средств. Обнаружено и поднято с затонувшего судна 178 ВОП. Нарастающимитогом 1 444 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025