Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 23.08.202002:08 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| Личный составпиротехнического отряда Центра продолжает проведение работ попоиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов (далее - ВОП) вРеспублике Крым.22 августа проведена механизированная очистка местностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для обеспечения работыгрупп ручного разминирования площадью 3 000 м2 (0,3 га)(нарастающим итогом очищено 11,35 га (113 500 м2).Группами ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 5 000 м2 (0,5 га), обнаружено 99 ВОП (нарастающим итогомобследовано 20,96 га (209 600 м2) и обнаружено 2191 ВОП).Водолазными специалистами отряда спуски не осуществлялись (всегопроведено 5 спусков общей продолжительностью 8 часов, обследованаакватория Керченского пролива площадью 1250 м2). Всего обнаружено 5ВОП.Всего нарастающим итогом обнаружено 2196 ВОП.  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |