Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 25.08.202016:08 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| Личный составпиротехнического отряда Центра продолжает проведение работ попоиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов (далее - ВОП) вРеспублике Крым.  25 августа проведена механизированная очистка местностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для обеспечения работыгрупп ручного разминирования площадью 4 000 м2 (0,4 га)(нарастающим итогом очищено 112,15 га (121 500 м2).  Группами ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 5 100 м2 (0,51 га), обнаружено 102 ВОП (нарастающим итогомобследовано 21,99 га (219 900 м2) и обнаружено 2398 ВОП):  Водолазными специалистами отряда спуски не осуществлялись (всегопроведено 5 спусков общей продолжительностью 8 часов, обследованаакватория Керченского пролива площадью 1250 м2). Всего обнаружено 5ВОП.     Всего нарастающим итогом обнаружено 2398 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |