Проведение пиротехнических и специальных водолазных работ наакватории Балтийского моря

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 28.08.202018:08 |
| **Проведение пиротехнических и специальных водолазных работ наакватории Балтийского моря** |
|  |
| Водолазныеспециалисты Центра продолжают работу на акватории Балтийскогоморя.  28 августа проведены работы по поиску и подъему взрывоопасныхпредметов (далее - ВОП) с затонувшего судна. Было выполнено 12спусков общей продолжительностью 21 час (нарастающим итогом – 101спуск общей продолжительностью 167 часов). К проведению работпривлекались 12 специалистов ФГКУ «ЦСООР «Лидер», 12 специалистовБалтийского поисково-спасательного отряда и 4 единицы плавательныхсредств.  Было обнаружено 381 ВОП ,с нарастающим итогом, 2818 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |