Проведение пиротехнических работ в Лениградскойобласти

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

05.09.202013:09

Проведение пиротехнических работ в Лениградской области

Личный составЦентра «Лидер», в количестве 5 человек, продолжает проведение работпо поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов (далее - ВОП)вблизи деревни Молодцово Ленинградской области. Очистка территорииот боеприпасов проводится сводным отрядом совместно спиротехникамиНогинского и Невского спасательного центра МЧС России.Работы ведутся с 31 августа. На данный с нарастающим итогом группами ручного разминирования,обследован участок местности общей площадью 30450 м2 (3,05 га)и обнаружено 48 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026