Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 07.09.202018:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| Отряд Центра«Лидер» под руководством подполковника Локтионова Е.А. приступил кпроведению пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе.Проведенные работы:проведена рекогносцировка местности на предмет выполнения работ попоиску взрывоопасных предметов; разбивка рабочего участка,административной зоны; проведение пиротехнических работ; проведениемеханической очистки местности от растительности робототехническимсредством DOK - ING MV-4; организация взаимодействия с медицинскимучреждением и проведение тренировки по медицинской эвакуации. По состоянию на 7 сентября пиротехнической группой ручной очисткиместности обследована территория площадью 7400 м2 (0,74 га).Обнаружено 8 взрывоопасных предмета. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |