Проведение пиротехнических работ в Лениградскойобласти

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 08.09.202023:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Лениградской области** |
|  |
| Личный составЦентра «Лидер», в количестве 5 человек, продолжает проведение работпо поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов (далее - ВОП)вблизи деревни Молодцово Ленинградской области. Очистка территорииот боеприпасов проводится сводным отрядом совместно спиротехникамиНогинского и Невского спасательного центра МЧС России.Работы ведутся с 31 августа.По состоянию на 8 сентября обследован участок местности общейплощадью 9600 м2 (0,96 га), обнаружено 14 ВОП. С нарастающимитогом группами ручного разминирования, обследован участокместности общей площадью 49350 м2 (4,93 га) и обнаружено 86ВОП.  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |