Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 09.09.202019:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| Личный составпиротехнического отряда Центра продолжает проведение работ попоиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов (далее - ВОП) вРеспублике Крым.  8 сентября проведена:  - проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK-ING MV-4 для обеспечения работы групп ручногоразминирования площадью 4 000 м2 (0,4 га) (нарастающимитогом очищено 17,15 га (171 500 м2);  группами ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 5 500 м2 (0,55 га), обнаружено 168 ВОП (нарастающим итогомобследовано 28,94 га (289 400 м2) и обнаружено 3961 ВОП);     Водолазными специалистами отряда спуски не осуществлялись (всегопроведено 5 спусков общей продолжительностью 8 часов, обследованаакватория Керченского пролива площадью 1250 м2). Всего обнаружено 5ВОП.  Всего нарастающим итогом обнаружено 3966 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |