Проведение пиротехнических и специальных водолазных работ наакватории Балтийского моря

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

09.09.202019:09

Проведение пиротехнических и специальных водолазных работ наакватории Балтийского моря

9 сентября всвязи с невозможностью выхода судна из порта по причине комплексанеблагоприятных погодных условий (сильный ветер до 14 м/с, высотаволны на море 1,5 - 2 м) отряд Центра не смог приступить квыполнению работ. Выполненные мероприятия: с 09.00 до 16.00 были проведены занятия по строевой подготовке,занятия по медицинской подготовке и тренировочные спуски вбарокамере. ИТОГО ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБНАРУЖЕНО: 3 766 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026