Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

11.09.202019:09

Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Личный составЦентра под руководством подполковника Локтионова Е.А.продолжает проведение пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе. 11 сентября проведены работы: - проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK - ING MV-4 для обеспечения работы пиротехническойгруппы ручной очистки местности площадью 5200м2 (0,52га)(нарастающим итогом очищено 24800м2 (2,48га); - пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 11050 м2 (1,1 га) (нарастающим итогомобследовано 47500 м2 (4,75 га). Обнаружено 11 взрывоопасных предметов. Нарастающим итогомобнаружено 48 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026