Проведение пиротехнических работ в Ленинградскойобласти

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 11.09.202020:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Ленинградской области** |
|  |
| Личный составЦентра «Лидер», в количестве 5 человек, продолжает проведение работпо поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов (далее - ВОП)вблизи деревни Молодцово Ленинградской области. Очистка территорииот боеприпасов проводится сводным отрядом совместно спиротехникамиНогинского и Невского спасательного центра МЧС России.Работы ведутся с 31 августа.  По состоянию на 11 сентября обследован участок местности общейплощадью 10550 м2 (1,05 га), обнаружено 22 ВОП. С нарастающимитогом группами ручного разминирования, обследован участокместности общей площадью 81300 м2 (8,13 га) иобнаружено 156 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |