Проведение пиротехнических работ в Ленинградскойобласти

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 13.09.202020:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Ленинградской области** |
|  |
| Личный составЦентра «Лидер», в количестве 5 человек, продолжает проведение работпо поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов (далее - ВОП)вблизи деревни Молодцово Ленинградской области. Очистка территорииот боеприпасов проводится сводным отрядом совместно с пиротехникамиНогинского и Невского спасательного центра МЧС России. Работыведутся с 31 августа.По состоянию на 12 сентября обследован участок местности общейплощадью 8300 м2 (0,83 Га)м2, обнаружено 23 ВОП. С нарастающимитогом группами ручного разминирования, обследован участокместности общей площадью 89600 м2 (8,96 Га) и обнаружено179 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |