Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 14.09.202021:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| Личный составЦентра под руководством подполковника Локтионова Е.А. продолжаетпроведение пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе.  14 сентября проведены работы:  - проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK - ING MV-4 для обеспечения работы пиротехническойгруппой ручной очистки местности площадью 5300м2 (0,53га)(нарастающим итогом очищено 34700м2 (3,47га);  пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 11100 м2 (1,11 га) (нарастающим итогомобследовано 69400 м2 (6,94 га).  Обнаружено 14 взрывоопасных предметов. Нарастающим итогом обнаружен75 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |