Проведение пиротехнических работ в Ленинградскойобласти

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 14.09.202022:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Ленинградской области** |
|  |
| Личный составЦентра «Лидер», в количестве 5 человек, продолжает проведение работпо поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов (далее - ВОП)вблизи деревни Молодцово Ленинградской области. Очистка территорииот боеприпасов проводится сводным отрядом совместно с пиротехникамиНогинского и Невского спасательного центра МЧС России. Работыведутся с 31 августа.  По состоянию на 14 сентября обследован участок местности общейплощадью 10400 м2 (1,04 Га), обнаружено 15 ВОП. С нарастающимитогом группами ручного разминирования, обследован участокместности общей площадью 100000 м2 (10 Га) и обнаружено194ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |