Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

15.09.202019:09

Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Личный составЦентра под руководством подполковника Локтионова Е.А. продолжаетпроведение пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе. 15 сентября проведены работы: - проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK - ING MV-4 для обеспечения работы пиротехническойгруппы ручной очистки местности площадью 4200м2 (0,42га)(нарастающим итогом очищено 38900м2 (3,89га); - пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 11000 м2 (1,1 га) (нарастающим итогомобследовано 80400 м2 (8,04 га). Обнаружено 11 взрывоопасных предметов, с нарастающим итогомобнаружено 86 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026