Проведение пиротехнических и специальных водолазных работ наакватории Балтийского моря

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

15.09.202020:09

Проведение пиротехнических и специальных водолазных работ наакватории Балтийского моря

15 сентябряотряд Центра приступил к выполнению работ. Выполненные мероприятия: с 09.00 до 09.30 был проведен инструктаж отряда командиромспусков; с 09.30 до 17.00 проведены работы по поиску и подъему взрывоопасныхпредметов с затонувшего судна. Было выполнено 12 спусков общейпродолжительностью 21 час (нарастающим итогом – 157 спусков общейпродолжительностью 261 час). К проведению работ привлекались 14специалистов ФГКУ «ЦСООР «Лидер», 12 специалистов Балтийскогопоисково-спасательного отряда и 4 единицы плавательных средств. НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ: 6 437 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026