Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 16.09.202017:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| 16 сентябряотряд ФГКУ «ЦСООР «Лидер» продолжил работы по очистке местности отвзрывоопасных предметов.   Выполненные мероприятия:  проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK - ING MV-4 для обеспечения работы пиротехническойгруппы ручной очистки местности площадью 4400м2 (0,44га)(нарастающим итогом очищено 43300м2 (4,33га);  пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 10500 м2 (1,05 га) (нарастающим итогомобследовано 90900 м2 (9,09 га).  Обнаружено 16 (шестнадцать) взрывоопасных предметов (нарастающимитогом обнаружено 102 ВОП). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |