Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 17.09.202020:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| 17 сентября с06.00 личный состав отряда Центра приступил к проведению работ попоиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов.Выполненные мероприятия:проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK-ING MV-4 для обеспечения работы групп ручногоразминирования площадью 4 000 м2 (0,4 га) (нарастающим итогомочищено 19,85 га (198 500 м2);группами ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 5 700 м2 (0,57 га), обнаружено 190 ВОП (нарастающим итогомобследовано 32,96 га (329 600 м2) и обнаружено 5232 ВОП): |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |