Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 17.09.202020:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| 17.09.2020отряд ФГКУ «ЦСООР «Лидер» продолжил работы по очистке местности отвзрывоопасных предметов.  Выполненные мероприятия:  проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK - ING MV-4 для обеспечения работы пиротехническойгруппы ручной очистки местности площадью 3600м2 (0,36га)(нарастающим итогом очищено 46900м2 (4,69га);  пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 10800 м2 (1,08 га) (нарастающим итогомобследовано 101700 м2 (10,17 га).  Обнаружено 17 (семнадцать) ВОП (Нарастающим итогом обнаружено 119ВОП.) |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |