Проведение пиротехнических работ в Ленинградскойобласти

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

17.09.202021:09

Проведение пиротехнических работ в Ленинградской области

Личный составЦентра «Лидер», в количестве 5 человек, продолжает проведение работпо поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов (далее - ВОП)вблизи деревни Молодцово Ленинградской области. Очистка территорииот боеприпасов проводится сводным отрядом совместно с пиротехникамиНогинского и Невского спасательного центра МЧС России. Работыведутся с 31 августа. Выполненные мероприятия: проведена очистка местности в н.п. Молодцово Ленинградской областиплощадью 2631 м2 (0,26 Га), всего с нарастающим итогом очищенатерритория площадью 120431 м2 (12,04 Га); обнаружено – 8 ВОП (нарастающим итогом 242 ВОП)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026