Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

18.09.202019:09

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

18 сентябряличный состав отряда Центра продолжает работы по поиску иобезвреживанию взрывоопасных предметов. Выполненные мероприятия: проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK-ING MV-4 для обеспечения работы групп ручногоразминирования площадью 4 000 м2 (0,4 га) (нарастающим итогомочищено 20,25 га (202 500 м2); группами ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 5 900 м2 (0,59 га), обнаружено 200 ВОП (нарастающим итогомобследовано 33,55 га (335 500 м2) и обнаружено 5432 ВОП): Водолазными специалистами отряда спуски не осуществлялись (всегопроведено 5 спусков общей продолжительностью 8 часов, обследованаакватория Керченского пролива площадью 1250 м2). Всего обнаружено 5ВОП. Всего нарастающим итогом обнаружено 5437 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026