Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 18.09.202019:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| 18 сентябряличный состав отряда Центра продолжает работы по поиску иобезвреживанию взрывоопасных предметов.  Выполненные мероприятия:  проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK-ING MV-4 для обеспечения работы групп ручногоразминирования площадью 4 000 м2 (0,4 га) (нарастающим итогомочищено 20,25 га (202 500 м2);  группами ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 5 900 м2 (0,59 га), обнаружено 200 ВОП (нарастающим итогомобследовано 33,55 га (335 500 м2) и обнаружено 5432 ВОП):  Водолазными специалистами отряда спуски не осуществлялись (всегопроведено 5 спусков общей продолжительностью 8 часов, обследованаакватория Керченского пролива площадью 1250 м2). Всего обнаружено 5ВОП.  Всего нарастающим итогом обнаружено 5437 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |