Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 18.09.202019:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| 18 сентябряотряд ФГКУ «ЦСООР «Лидер» продолжил работы по очистке местности отвзрывоопасных предметов.Выполненные мероприятия:проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK - ING MV-4 для обеспечения работы пиротехническойгруппы ручной очистки местности площадью 3200м2 (0,32га)(нарастающим итогом очищено 50100м2 (5,01га);пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 10200 м2 (1,02 га) (нарастающим итогомобследовано 111900 м2 (11,19 га).Обнаружено 15 (пятнадцать) ВОП (Нарастающим итогом обнаружено 134ВОП). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |