Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

21.09.202017:09

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

21 сентябряличный состав отряда Центра продолжил проведение работ по поиску иобезвреживанию взрывоопасных предметов. Выполненные мероприятия: проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK-ING MV-4 для обеспечения работы групп ручногоразминирования площадью 4 000 м2 (0,4 га) (нарастающим итогомочищено 20,95 га (209 500 м2); группами ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 5 700 м2 (0,57 га), обнаружено 203 ВОП (нарастающим итогомобследовано 34,69 га (346 900 м2) и обнаружено 5837 ВОП): Водолазными специалистами отряда спуски не осуществлялись (всегопроведено 5 спусков общей продолжительностью 8 часов, обследованаакватория Керченского пролива площадью 1250 м2). Всего обнаружено 5ВОП. Всего нарастающим итогом обнаружено 5842 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025