Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

21.09.202019:09

Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

21 сентябряотряд ФГКУ «ЦСООР «Лидер» продолжил работы по очистке местности отвзрывоопасных предметов. Выполненные мероприятия: проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK - ING MV-4 для обеспечения работы пиротехническойгруппы ручной очистки местности площадью 3100м2 (0,31га)(нарастающим итогом очищено 56600м2 (5,66га); пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 10900м2 (1,09 га) (нарастающим итогомобследовано 133400м2 (13,34 га) Нарастающим итогом обнаружено 163 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025