Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 22.09.202019:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| 22 сентябряотряд ФГКУ «ЦСООР «Лидер» продолжил работы по очистке местности отвзрывоопасных предметов.  Выполненные мероприятия:  проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK - ING MV-4 для обеспечения работы пиротехническойгруппы ручной очистки местности площадью 2800м2 (0,28га)(нарастающим итогом очищено 59400м2 (5,94га);  пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 10800м2 (1,08 га) (нарастающим итогомобследовано 144200м2 (14,42 га).  Обнаружено 14 (четырнадцать) взрывоопасных предметов (нарастающимитогом обнаружено 177 ВОП) |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |