Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 23.09.202017:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| 23 сентябряотряд ФГКУ «ЦСООР «Лидер» продолжил работы по очистке местности отвзрывоопасных предметов.Выполненные мероприятия:проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK - ING MV-4 для обеспечения работы пиротехническойгруппы ручной очистки местности площадью 3000м2 (0,3га)(нарастающим итогом очищено 62400м2 (6,24га);пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 10700м2 (1,07 га) (нарастающим итогомобследовано 154900м2 (15,49 га).Обнаружено 17 (семнадцать) взрывоопасных предметов (нарастающимитогом обнаружено 194 ВОП). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |