Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

24.09.202018:09

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

24 сентябряличный состав отряда Центра продолжил проведение работ по поиску иобезвреживанию взрывоопасных предметов. Выполненные мероприятия: проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK-ING MV-4 для обеспечения работы групп ручногоразминирования площадью 4 000 м2 (0,4 га) (нарастающим итогомочищено 22,15 га (221 500 м2); группами ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 6 500 м2 (0,65 га), обнаружено 252 ВОП (нарастающим итогомобследовано 36,49 га (364 900 м2) и обнаружено 6554 ВОП): Водолазными специалистами отряда спуски не осуществлялись (всегопроведено 5 спусков общей продолжительностью 8 часов, обследованаакватория Керченского пролива площадью 1250 м2). Всего обнаружено 5ВОП. Всего нарастающим итогом обнаружено 6559 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026