Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

25.09.202019:09

Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

25 сентябряотряд ФГКУ «ЦСООР «Лидер» продолжил работы по очистке местности отвзрывоопасных предметов. Выполненные мероприятия: проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK - ING MV-4 для обеспечения работы пиротехническойгруппы ручной очистки местности площадью 2 700м2 (0,27га)(нарастающим итогом очищено 68 400м2 (6,57га); пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 11 200м2 (1,12 га) (нарастающим итогомобследовано 177 100м2 (17,71 га). Обнаружено 17 (семнадцать) взрывоопасных предметов(нарастающимитогом обнаружено 225 ВОП).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025