Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 28.09.202018:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| 28 сентябряотряд ФГКУ «ЦСООР «Лидер» продолжил работы по очистке местности отвзрывоопасных предметов.Выполненные мероприятия:проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK - ING MV-4 для обеспечения работы пиротехническойгруппы ручной очистки местности площадью 3000м2 (0,3га)(нарастающим итогом очищено 74 300м2 (7,43га);пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 10 600м2 (1,06 га) (нарастающим итогомобследовано 197 800м2 (19,78 га).Обнаружено 14 (четырнадцать) взрывоопасных предметов(нарастающимитогом обнаружено 255 ВОП). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |